[bookmark: _GoBack]КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 
в отношении объектов водоснабжения
с. Огоджа Селемджинского района Амурской области 

	
с. Огоджа 								____________2017 г.


Администрация Огоджинского сельсовета, в лице главы Огоджинского сельсовета Рудь Людмилы Михайловны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью многоотраслевое предприятие «Союз ЭдАл», именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице генерального директора Гладуна Алексея Петровича ,действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном наименовании Стороны, в соответствии с положениями Федерального закона № 115-ФЗ от 21.07.2005г. и протоколом от ____________ 2017 г. №_____ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Концессионер обязуется за свой счет модернизировать имущество, состав и описание которого приведены в приложении 1 настоящего Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять производство, передачу и распределение холодной технической воды в целях предоставления услуги по водоснабжению, потребителям села Огоджа, Селемджинского района, Амурской области с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.
1.2. Проведение модернизации в рамках настоящего концессионного соглашения предусматривает проведение следующих работ:
	- техническая модернизация объекта;
	- проведение текущих и капитальных ремонтных работ на объекте Соглашения по мере возникновения потребности.

II. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения является объекты теплоснабжения, указанные в приложении № 1 к настоящему Соглашению и предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, подлежащие модернизации.
2.2.Объект Соглашения,  принадлежит Концеденту на праве муниципальной собственности. 
2.3.Сведения о составе и описании объектов Соглашения, в том числе о техническом состоянии передаваемых объектов Соглашения приведены в приложениях № 1, № 2 к настоящему концессионному соглашению.

III. Порядок передачи Концедентом Концессионеру
объектов имущества

3.1.Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять  муниципальное имущество, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, а также права владения и пользования указанным объектом в срок, установленный в разделе VIII настоящего Соглашения.
Передача Концедентом Концессионеру имущества, указанного в приложении № 1 к настоящему Соглашению, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами (Приложение № 4).
Обязанность Концедента по передаче имущества, указанного в приложении № 1 к настоящему Соглашению, считается исполненной после принятия объектов Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи (приложение № 4).
Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования на недвижимое имущество, зарегистрированных в установленном порядке, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.
В случае отсутствия государственной регистрации прав Концедента на объект Соглашения по объективным причинам, указанная обязанность считается исполненной с момента подписания акта приема-передачи.
3.2.Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с объектом Соглашения и (или) предназначено для использования по общему назначению с объектом Соглашения (согласно приложения № 1).

IV. Модернизация объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан  самостоятельно (за свой счет) провести модернизацию объекта Соглашения, в соответствии с мероприятиями и в сроки, утвержденные по итогам конкурса (Приложение № 3).
4.2.Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по модернизации объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.
4.3.Концедент в рамках своих возможностей  обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по теплоснабжению и модернизации объекта Соглашения.
4.4. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по модернизации объекта Соглашения путем осуществления следующих действий: передача необходимой документации, информации об имуществе, переданном Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением и другие действия.
4.5. При обнаружении Концессионером обстоятельств, делающих невозможным модернизацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента в письменном и устном виде,   приостановив работу по модернизации объекта Соглашения.
4.6. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным модернизацию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента (письменно и устно) об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.
4.7. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в срок, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения.
4.8. Концессионер обязан осуществить инвестиции собственных средств в модернизацию объекта Соглашения по мероприятиям, указанным в приложении № 3.
4.9. Завершение Концессионером работ по модернизации объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения.
V.Владение, пользование и распоряжение объектами
имущества, предоставляемыми Концессионеру

5.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
5.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения, осуществлять его модернизацию (Приложение № 3).
5.3. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения не допускается.
5.4. Доходы и выгоды, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.
5.6.Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, является собственностью Концессионера, за исключением движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения.
5.7. Недвижимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к объекту Соглашения, является собственностью Концессионера.
5.8. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с письменного согласия Концедента на земельных участках, на которых располагается объект Соглашения и  (или) которые необходимы для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, относящееся к объектам Соглашения, является собственностью Концедента.
5.9.  Концессионер обязан обеспечить проведение технической инвентаризации  объектов недвижимого имущества и постановки их  на кадастровый учет в ФБУ "Кадастровая палата" по Амурской области.
5.10. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе и производить соответствующие начисление амортизации.
5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения по вине Концессионера в период действия настоящего Соглашения несет Концессионер.

VI. Порядок передачи (возврата)  Концессионером Концеденту
объекта Соглашения по окончании срока его действия

6.1.Концессионер обязан передать (вернуть) Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения в срок, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен быть пригодным для осуществления повседневной хозяйственной деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.
6.2. Передача Концессионером Концеденту объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.
6.3. Концессионер передает Концеденту документы (копии документов), относящиеся к передаваемому объекту Соглашения.
6.4. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимости.
6.6. При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами.
6.7. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

VII. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

7.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
7.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
7.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения до окончания срока, указанного в разделе VIII настоящего Соглашения.
7.4. Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, Концессионер с использованием объекта Соглашения имеет право осуществлять иную, приносящую доход  деятельность в соответствии с Уставом Концессионера,  при условии, что эта деятельности не принесет ущерб Концеденту.
7.5. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.
7.6. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг. Указанные льготы предоставляются Концессионером в порядке и случаях, определенных законодательством Российской Федерации.
7.7. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по теплоснабжению по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).
7.8. Порядок, условия установления и изменения цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) и долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера на производимые Концессионером услуги согласовываются с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) регулирование цен (тарифов), в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

VIII. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует - 10 (десять) лет.
8.2. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения – 10 (десять) лет со дня подписания акта приема-передачи объекта Соглашения.
8.3. Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества осуществляется в течение 10 рабочих дней после подписания Соглашения.
8.4. Срок передачи (возврата) Концессионером Концеденту объекта Соглашения и иного имущества не более 10 календарных дней со дня окончания срока действия настоящего Соглашения либо дня его досрочного расторжения.
8.5. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1.  настоящего Соглашения, - 10 (десять) лет со дня подписания акта приема-передачи объекта Соглашения.

IX. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

9.1. Права и обязанности Концедента осуществляются Администрацией Огоджинского сельсовета, в соответствии с действующим законодательством.
9.2. Администрация Огоджинского сельсовета осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе VIII настоящего Соглашения.
9.3. Концессионер обязан обеспечить представителям Концедента, доступ на объект Соглашения, по предварительному согласованию.
9.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
9.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.
9.6. Представители Администрации Огоджинского сельсовета, не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.
9.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.
9.8. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

Х. Плата по концессионному соглашению

10.1. Концессионная плата по настоящему соглашению составляет 0 (ноль) рублей в год.

XI. Ответственность Сторон
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
11.2.Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при модернизации объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.
11.3. В случае нарушения требований Соглашения, Концедент вправе  направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. 
11.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 11.3. настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 11.3. настоящего Соглашения, или являются существенными.
11.5. Концедент имеет право на возмещение доказанных в судебном порядке убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. Возмещение указанных убытков производится в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
11.6. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.
11.7. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

XII. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении
обстоятельств непреодолимой силы

12.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:
а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;
б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
12.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять необходимые меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

XIII. Изменение Соглашения

13.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон, за исключением условий настоящего Соглашения, определенных на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, а также случаев, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.
13.2. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Сторона в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

XIV. Прекращение Соглашения

14.1. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
14.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.
14.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:
а) нарушение сроков  модернизации объекта Соглашения;
б) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;
в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;
г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;
е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательства, указанного в пункте 1.1. настоящего Соглашения, по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг по теплоснабжению.
14.4. По основанию, указанному в подпункте «е» пункта 14.3. настоящего Соглашения, оно может быть расторгнуто в случае возникновения неоднократных перебоев по вине Концессионера в предоставлении тепловой энергии потребителям, повлекших за собой массовые отключения объектов потребления услуг. Данные нарушения должны быть зафиксированы в заключении, созданной Сторонами комиссии. Указанная комиссия должна быть образована не позднее 5 (пяти) дней с момента обращения Концедента. Персональный состав комиссии утверждается Сторонами. Комиссия вправе привлекать к работе представителей государственных органов (Ростехнадзора, Энергонадзора и др.), специализированных экспертных организаций, имеющих соответствующие технические лицензии, а также иных организаций. Решения комиссии принимаются после изучения обстоятельств дела большинством голосов. Результаты рассмотрения оформляются заключением комиссии, которое направляется Сторонам. Выводы Комиссии являются обязательными для исполнения Сторонами. В случае несогласия с заключением Комиссии заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд.
14.5. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:
а) невыполнение в срок, установленный в пункте 8.3. настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;
б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, техническому состоянию, не соответствующему установленному приложениями № 1,2 в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента.

XV. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,
предусмотренной Соглашением

15.1. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях органы тарифного регулирования, уполномоченные на установление тарифов и надбавок к тарифам на оказываемые и реализуемые Концессионером услуги устанавливают цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам).

XVI. Разрешение споров

16.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.
16.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.
16.3. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде Амурской области.

XVII.Заключительные положения

17.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня этого изменения.
17.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру у Концедента и Концессионера, и в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ним в соответствии с действующим законодательством РФ.
17.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные, как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

XVIII. Адреса и реквизиты Сторон

	Концедент:
Администрация Огоджинского сельсовета

676567, Амурская область, Селемджинский район, с. Огоджа 
ул. Садыкова, дом 1, 

ИНН: 2825000453, КПП: 282501001,
ОГРН: 1022800928490 
ОКТМО: 1064541801
л/сч 04233020430 в УФК по Амурской области, р/счет 40101810000000010003 в Отделение Благовещенск
 г. Благовещенск; БИК 041012001


	Концессионер:
ООО МП «Союз ЭдАл» 

675000, Амурская область,  г.Благовещенск 
ул. Островского, 139

ИНН: 2801223612, КПП: 280101001, ОГРН: 1162801059948, 
ОКТМО 10701000001
р/с 40702810867020100009  в 
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «БИНБАНК» г. Владивосток к/с 30101810805070000827 
БИК: 040507827




	Концедент:
Администрация Огоджинского сельсовета


_____________________________________
	Концессионер:
ООО МП «Союз ЭдАл»


______________________________________
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Приложение № 1
к концессионному соглашению
 № ____ от «________2017 г.
Объект Соглашения
Объекты водоснабжения расположенные на территории Огоджинского сельсовета, Селемджинского района, Амурской области.
В состав объектов водоснабжения входят водозаборные сооружения и водопроводные сети.

В состав водозаборных сооружений входят:
	 № п/п
	Наименование объекта
	Год приобретения
	Балансовая стоимость
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Водозабор
	1955
	181452,00
	

	2
	Насос ЭЦВ6-10-80
	2013
	6368,00
	

	3
	Насос ЭЦВ6-10-80
	2013
	6368,00
	

	4
	Насос ЭЦВ8-16-140
	2016
	51400,00
	



В состав водопроводных сетей входят:
	№ п/п
	Наименование объекта
	Год приобретения
	Балансовая стоимость
	Примечание

	1
	Сети водопровода:
Распределительная сеть 7865п.м.
	1982
	7830653,00
	






	Концедент:
Администрация Огоджинского сельсовета

_____________________________________
	Концессионер:
ООО МП «Союз ЭдАл»

______________________________________




		Приложение № 2
к концессионному соглашению
 № 1 от «23» февраля 2017 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ОБЪЕКТОВ КОНСЕЦИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

	
	№ п/п
	Наименование объекта
	Год приобретения
	Техническое состояние

	1
	2
	3
	6

	1
	Водозабор
	1955
		

	2
	Насос ЭЦВ6-10-80	
	2013
	

	3
	Насос ЭЦВ6-10-80
	2013
	

	4
	Насос ЭЦВ8-16-140
	2016
	

	5
	Сети водопровода
	1982
	Требуется ремонт в объёме Приложения №3

	
	
	
	




	Концедент:
Администрация Огоджинского сельсовета


_______________________________________
	Концессионер:
ООО МП «Союз ЭдАл»


______________________________________



























Приложение № 3
к концессионному соглашению
 № ____ от ________2017 г.

Мероприятия (обязательства Концессионера) по технической модернизации (капитальному ремонту) муниципального имущества села Огоджа (объекты водоснабжения) на период действия концессионного соглашения

	№
	Наименование работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов
	Срок выполнения концессионером (не позднее)
месяц, год

	1
	 Косметический ремонт здания водозабора
	до 01.01.2019г.

	2
	 Восстановление целостности кровли здания
	до 01.01.2019г.

	3
	Замена водопровдных сетей Ду100х4мм от энерговагона (модульной котельной) до тепловой камеры ТК26 – 434м.
	01.09.2019г.

	4
	Замена водопроводных сетей Ду80х4мм от тепловой камеры ТК14 до здания Школы ул. Школьная 1а -221м
	01.09.2018г.

	5
	Замена водопроводных сетей Ду40х3,5мм от тепловой камеры до ввода в жилой дом пер. Маревый 2 – 197м
	01.09.2017г.

	6
	Замена глубинного насоса ЭЦВ6-10-80
	до 01.01.2018г.

	7
	Замена водопроводных сетей Ду100х4мм от тепловой камеры ТК1 до тепловой камеры ТК33 – 78м.
	01.09.2020г.

	8
	Замена водопроводных сетей Ду100х4мм от тепловой камеры ТК33 до ТК39 -216м
	01.09.2020г.

	9
	Замена запорной арматуры в тепловых камерах  ТК1, ТК33, ТК34, ТК36, ТК37, ТК39 Ду100мм-3шт Ду50мм-5шт Ду25-3шт
	01.09.2020г.

	
	Замена водопроводных сетей Ду50х3,5мм от тепловой камеры ТК14 до ТК18 -120м
	01.09.2017г.

	
	Замена запорной арматуры Ду50мм-1шт, Ду32мм в количестве 6шт в тепловых камерах  ТК14, ТК15, ТК16, ТК17, ТК18
	01.09.2017г.

	10
	Замена запорной арматуры в тепловых камерах  ТК78, ТК80, ТК82, ТК84, ТК86, ТК88, ТК90, ТК91 Ду50мм-2шт Ду20мм-6шт Ду25-1шт
	01.09.2017г.

	11
	Замена водопроводных сетей Ду100х4,5мм от тепловой камеры ТК39 до ТК43 -276м
	01.09.2021г.

	12
	Замена запорной арматуры в тепловых камерах  ТК40, ТК41, ТК42, ТК43,ТК44, ТК45, ТК46, ТК47 Ду50мм-5шт Ду25-5шт
	01.09.2021г.

	13
	Замена водопроводных сетей Ду50х3,5мм от тепловой камеры ТК43 до ввода в дом ул.Ключевая д.1 -286м
	01.09.2021г.

	14
	Замена водопроводных сетей Ду100х4,5мм от тепловой камеры ТК1 до Водозабора -215м
	01.09.2022г.

	15
	Замена водопроводных сетей Ду100х4мм от тепловой камеры ТК26 до ТК27 -59м
	01.09.2023г.

	16
	Замена водопроводных сетей Ду50х3,5мм от тепловой камеры ТК27 до ввода в дом ул.Новая д.1 -142м
	01.09.2023г.

	17
	Замена водопроводных сетей Ду50х3,5мм от тепловой камеры ТК27 до ТК31 -93м
	01.09.2023г.

	18
	Замена водопроводных сетей Ду50х3,5мм от тепловой камеры ТК78 до ТК91 -271м
	01.09.2024г.

	19
	Замена глубинного насоса ЭЦВ6-10-80
	до 01.01.2019г.

	20
	Замена глубинного насоса ЭЦВ6-10-80
	до 01.01.2022г.

	21
	Замена глубинного насоса ЭЦВ6-10-80
	до 01.01.2023г.



	Концедент:
Администрация Огоджинского сельсовета


_______________________________________
	Концессионер:
ООО МП «Союз ЭдАл»


_______________________________________


















Приложение № 4
к концессионному соглашению
 №2 от «15» февраля 2017г.


с. Огоджа	                                                                                                «24» февраля 2017 года


Акт приема-передачи
Администрация Огоджинского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Концедент», в лице главы Огоджинского сельсовета Рудь Людмилы Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью многоотраслевое предприятие «Союз ЭдАл», именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице генерального директора Гладуна Алексея Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном наименовании Стороны,, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями концессионного соглашения №2 от «15» февраля 2017 года, «Концедент» передал, а «Концессионер» принял следующее муниципальное имущество, входящее в объект концессионного соглашения: 

	
	Наименование объекта
	Год приобретения
	Адрес нахождения объекта
	Кол-во
	Остаточная стоимость

	1
	Водозабор (Здание водозабора)
	1955
	с. Огоджа
	1
	0,00

	2
	Насос ЭЦВ6-10-80	
	2013
	Водозабор
	1
	0,00

	3
	Насос ЭЦВ6-10-80
	2013
	Водозабор
	1
	0,00

	4
	Насос ЭЦВ8-16-140
	2016
	Водозабор
	1
	51400,00

	5
	Сети водопровода
	1982
	с. Огоджа
	1
	2584138,00



2. Стороны определили, что передаваемое недвижимое имущество соответствует условиям концессионного соглашения, у принимающей стороны отсутствуют замечания и возражения.
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью концессионного соглашения №2 от «15» февраля 2017 года.
4. Настоящий акт составлен на русском языке в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру у Концедента и Концессионера, и в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ним.
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